## Slide 1: Gerência de configuração de Software
Acadêmico: Fabiano Borges Dias de Camargo

## Slide 2: Conceito
É um conjunto de atividades de apoio que permite a absorção ordenada das mudanças inerentes ao desenvolvimento de software, mantendo a integridade e a estabilidade durante a evolução do projeto.

## Slide 3: Terminologia
O controle de versão é a parte principal da GCS. É o elo comum entre o controle de mudança e a integração do projeto.

## Slide 4: Propósito
O seu propósito é estabelecer e manter a integridade dos produtos do projeto de software através de todo o ciclo de vida de projeto. Esta é uma parte integral da maioria dos processos de gerência e engenharia de software e é o tópico pertinente ao nosso trabalho.

## Slide 5: Itens de Configuração
Uma agregação de hardware, software ou ambos que é designado para gerência de configuração e tratada como uma entidade única no processo de gerência de configuração (IEEE 610).
É o menor item de controle em um processo de GCS: Qualquer tipo de arquivo; O executável de uma aplicação; Qualquer documentação (requisitos, modelos, planos....) o Código fonte; Entre outros.
Um item de configuração está sujeito à mudanças e essas devem obedecer às políticas estabelecidas. A cada novo ciclo, novas versões de um ou mais itens são criadas.

## Slide 6: Controle de mudanças
Mudanças aparecem durante todo o desenvolvimento e devem ser registradas, avaliadas e agrupadas de acordo com sua prioridade. Com base nessas informações, é possível planejar melhor o escopo, prazo e o custo de cada iteração. Em seguida, à medida que o desenvolvimento acontece, pode-se acompanhar o estado da solicitação da mudança até sua implementação e até o lançamento de uma versão em produção.

## Slide 7: Controle de versão
É o acompanhamento de várias versões de componentes do sistema e assegurar que as mudanças nos componentes (realizadas por diferentes membros do time) não interfiram umas nas outras.

## Slide 8: Baseline
Proporcionam uma base estável para a contínua evolução dos itens de configuração. Sendo assim, todos os itens de Configuração que fizerem parte de uma baseline tem que ter sua integridade e estabilidade comprovadas. No caso de documentos, necessitam de aprovação de pessoas indicadas. No caso do código, necessita passar por testes e ter pelo menos o mínimo requisitado para aceitação.

## Slide 9: Gerenciamento de Construção
O sistema de gerenciamento de construção automatiza o processo de transformação dos diversos artefatos do software que compõem um projeto em um sistema executável propriamente dito. Este processo é nomeado construção do software que, por exemplo, testa e empacota a aplicação java como um arquivo jar. Este processo ocorre de forma aderente às normas, procedimentos, políticas e padrões definidos para o projeto. Podemos citar como exemplos de ferramentas de mercado: Maven e Apache Ant.

## Slide 10: Release
É a preparação de software para o realease externo e manter o acompanhamento das versões do sistema que foram liberadas para uso do cliente.

## Slide 11: Auditoria de configuração
Uma auditoria de configuração física (PCA) identifica os componentes de um produto que serão implantados do Repositório do Projeto. Os passos são: Identificar a baseline a ser implantada (geralmente é apenas um nome e/ou número, mas também pode ser uma lista completa de todos os componentes e suas respectivas versões); Confirmar que todos os artefatos necessários, conforme especificado pelo Caso de Desenvolvimento, estão presentes na baseline. Liste os artefatos ausentes em Descobertas da Auditoria de Configuração.

## Slide 12: MPS.Br
O MPS-BR (Melhoria do Processo de Software Brasileiro) é uma metodologia voltada à área de desenvolvimento de sistemas e que foi criada por um conjunto de organizações ligadas ao desenvolvimento de software.
Os diferentes níveis de maturidade do MPS-BR constituem um meio para indicar qual o nível da empresa que se está considerando. Cada classificação possível atesta, assim, diferentes graus no controle de processos e qual a qualidade que se pode esperar da organização que a detém.

## Slide 13: Os diferentes níveis de maturidade

## Slide 14: Nível F
F – Gerenciado: introduz controles de medição, gerência de configuração, conceitos sobre aquisição e garantia da qualidade.

## Slide 15: ISO/IEC 12207
Define uma estrutura básica para o plano de GCS, estabelecendo os itens que devem ser abordados e uma sucinta explicação para cada um deles.
Estabelece o conteúdo mínimo exigido de um Plano de Configuração de Software e define as atividades específicas a serem abordados e seus requisitos para qualquer parte do ciclo de vida do produto de software.

## Slide 16: IEEE std 828
Este padrão estabelece os requisitos mínimos para processos de Gerenciamento de Configuração (Configuration Management) em sistemas e engenharia de software. A aplicação deste padrão aplica-se a qualquer forma, classe ou tipo de software ou sistema.
Esta revisão do padrão expande a versão anterior para explicar o CM(Configuration Management), incluindo a identificação e aquisição de itens de configuração, o controle de mudanças, o relatório do status dos itens de configuração, bem como a criação de software e a criação de versões.

## Slide 17: IEEE std 828
Este padrão aborda o que as atividades de CM devem ser feitas, quando elas acontecerão no ciclo de vida e quais planejamento e recursos são necessários.

## Slide 18: Ferramentas CASE
São ferramentas que auxiliam a engenharia de software, desde o planejamento até a inspeção, ou seja, cobrindo todo o ciclo do software.

## Slide 19: Ferramentas CASE
Exemplos de ferramentas que atendem os processos de desenvolvimento, modelagem do processo, execução do processo, gerência de configuração, testes e inspeção, aqui alguns exemplos:

## Slide 20: Exemplos ferramentas CASE
Plataforma Eclipse;
Software BizAgi;
Aplicação Redmine;
Sistema Subversion;
Framework JUnit;
Ferramenta Sonar.